|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT CHARTER** | | | | |
| **Project Name** | Xây dựng Website cho nhà hàng “Cơm nhà Linh” | | | |
| **Project Description** | Dự án “Xây dựng Website cho nhà hàng Cơm Nhà Linh” sẽ bao gồm các hoạt động sau:   * Hiển thị thông tin trang chủ, giới thiệu nhà hàng. * Hiển thị thông tin thực đơn món ăn và hàm lượng calories cho từng món. * Hiển thị thông tin đặt món. * Hiển thị liên hệ của nhà hàng. | | | |
| **Project Manager** | Võ Thị Phúc | **Date Approved** | |  |
| **Project Sponsor** | Cao Thị Nhâm | **Signature** | |  |
| **Business Case** | | **Expected Goals** | | |
| 1. Hiện tại nhà hàng “Cơm nhà Linh” Địa chỉ : 35 An Thượng 26, Đà Nẵng chưa có website. 2. Khách hàng ngày càng quan tâm đến chế độ ăn nhưng ít có website của nhà hàng nào hiển thị hàm lượng calories để đáp ứng nhu cầu khách hàng. | | Website được xây dựng để cung cấp thông tin nhà hàng, thông tin món ăn, đặt món, liên hệ. | | |
| **Team Members** | | **Deliverables** | | |
| **Name** | **Role** |
| 1. Võ Thị Phúc | Team Lead | * Project Charter * Software Requirements Specification * Project Plan * WBS * Website “ Cơm nhà Linh” | | |
| 1. Bùi Thị Hồng Sang | Member |
| 1. Nguyễn Thị Thảo Như | Member |
| 1. Nguyễn Vũ Thu Hiền | Member |
| 1. Nguyễn Thị Thảo (98) | Member |
| 1. Hồ Ngọc Hoàng Vũ | Member |
| 1. Ngô Thị Kim Kha | Member |
| **Risks and Constraints** | | | | |
| 1. Team member có thể nghỉ học, bị ốm rời dự án giữa chừng làm ảnh hưởng đến từng giai đoạn của dự án. | | | | |
| 1. Lịch trình dự án quá chặt chẽ; thật khó để hoàn thành dự án này đúng hạn. | | | | |
| 1. Ước tính công việc và thời gian có thể chưa chuẩn xác. | | | | |
| **Milestones** | | | | |
| Nhóm chia dự án thành 7 Sprint, mỗi Sprint phải thực hiện đầy đủ 4 giai đoạn:   * GĐ 1: Lập kế hoạch * GĐ 2: Xây dựng * GĐ 3: Kiểm thử * GĐ 4: Review | | | | |
| Danh sách các Sprint | Nội dung | | Thòi gian | |
| Sprint 1 | Xây dựng giao diện | | 1 tuần | |
| Sprint 2 | View thực đơn | | 1 tuần | |
| Sprint 3 | Đặt món, giỏ hàng, thanh toán, thông tin khách hàng | | 3 tuần | |
| Sprint 4 | Tìm kiếm | | 1 tuần | |
| Sprint 5 | Quản lý sản phẩm | | 1 tuần | |
| Sprint 6 | Quản lý đơn hàng | | 1 tuần | |
| Sprint 7 | Quản lý thông tin khách hàng | | 1 tuần | |